灯具商城需求规格说明书

文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-24 | 范围基线 | 根据课程要求和灯具商城附件整理第一版需求，统一家具示例为灯具领域。 |

编制依据

- 课程要求.docx：综合类项目、过程材料、最终提交、测试和现场答辩要求。

- 附件二：灯具商城.pdf：三端角色、商品报价、订单、采购、发货和评价等业务需求。

- 附件中的家具名称和分类仅作为原型示例，本说明书统一替换为灯具领域概念。

目录

- 项目目标与范围

- 用户角色与权限

- 核心业务流程

- 功能需求

- 数据需求

- 以图搜图算法需求

- 外部接口需求

- 非功能需求

- 验收标准

- 版本范围与后续扩展

- 需求追踪与变更控制

1 项目目标与范围

1.1 项目定位

本项目建设一个面向灯具零售、批量采购和定制询价场景的多商家商城。系统以灯具商品和规格为基础，以商家报价为交易依据，为客户提供关键词搜索、以图搜图、报价比较、下单、物流查看和评价功能，并为商家和管理员提供入驻审核、商品发布、报价审核、订单处理和运营管理能力。

1.2 第一版目标

- 建立客户、商家、管理员三类角色及相互隔离的权限体系。

- 建立灯具 SPU、SKU、商家报价、库存、订单、发货凭证和评价的数据链路。

- 实现可复现实验的以图搜图功能，并将检索结果直接关联可购买或可询价的 SKU。

- 跑通商家入驻、商品发布、报价审核、客户检索、下单、发货和评价的完整流程。

- 保留 Git 提交、测试结果、算法实验和需求变更记录，满足课程答辩检查要求。

1.3 产品边界

| 范围类型 | 第一版内容 |
| --- | --- |
| 纳入 | 账号与角色、商家认证、灯具分类、SPU/SKU、报价与审核、文字搜索、以图搜图、订单、发货凭证、评价、管理后台。 |
| 暂缓 | 在线支付、退款售后、实时聊天、直播、优惠券、复杂营销、跨境结算、完整仓储配送系统、视频评价。 |
| 不采用 | 将第三方识图接口直接作为唯一算法成果；将家具分类和字段原样复制到灯具商城。 |

1.4 成功标准

第一版成功的判定标准是核心流程可以连续演示，数据状态前后一致，以图搜图能够返回可解释的 Top-K 结果，测试和实验结果可以重复，团队成员能够在答辩现场说明并修改核心代码。

2 用户角色与权限

| 角色 | 主要目标 | 核心权限 | 禁止操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 | 发现并购买或询价灯具 | 浏览与检索、收藏、查看报价、创建订单、查看物流、提交评价、维护收货地址 | 不得发布商品、修改报价或访问后台数据 |
| 商家 | 发布灯具并处理报价与订单 | 提交认证、维护本店商品和 SKU、报价、上下架、处理订单、上传发货凭证 | 不得直接通过自身商品审核、修改其他商家数据 |
| 管理员 | 维护平台秩序和交易数据 | 用户与权限、商家审核、商品审核、报价审核、价格规则、订单、评论、轮播和客服信息管理 | 不得绕过审计直接篡改历史操作记录 |

2.1 身份与权限原则

- 系统使用基于角色的访问控制。接口端和页面端均需校验权限，不能只隐藏按钮。

- 商家认证、商品审核和报价审核必须记录操作者、处理时间、处理结果和驳回原因。

- 商家只能读写自身店铺、商品、报价和订单范围内的数据。

- 客户身份证明、手机号、地址和营业执照等敏感字段按最小必要原则展示。

3 核心业务流程

3.1 商家入驻与商品发布

商家注册后提交法人姓名、营业执照、联系电话、地址和店铺名称。管理员审核通过后，商家可以创建灯具商品，维护 SKU 图片、规格、库存和报价。商品或关键字段发生变化时重新进入审核，审核通过后才对客户可见。

3.2 多商家报价与价格展示

同一 SKU 可以有多个商家报价。平台保存每条报价的商家、价格、库存、状态、生效时间和备注。客户侧默认展示当前有效最低报价，并可以展开查看全部有效报价。没有有效商家报价时，可展示管理员维护的平台参考价，但必须明确标识为参考价。

3.3 搜索与以图搜图

客户可以按商品名称、SKU、分类和属性搜索，也可以上传灯具图片。图像检索服务返回相似 SKU 及相似度，业务服务再过滤未上架、审核未通过或无有效报价的数据。客户从结果进入商品详情后，可以查看原图、规格、库存和商家报价。

3.4 下单与履约

客户选择 SKU、商家报价、数量和收货方式后创建订单。商家确认订单并更新备货与发货状态，发货时上传物流单或提货凭证。客户可以查看状态和凭证，在订单完成后提交文字或图片评价。

3.5 核心状态

| 对象 | 状态顺序 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 商家认证 | 待审核 → 已通过 或 已驳回 | 驳回必须填写原因；重新提交生成新的审核记录。 |
| 商品 | 草稿 → 待审核 → 已上架 → 已下架 | 待审核和已驳回商品不得在客户端展示。 |
| 报价 | 草稿 → 待审核 → 已生效 → 已失效 | 同一商家同一 SKU 同时只允许一条生效报价。 |
| 订单 | 待确认 → 待发货 → 已发货 → 已完成 或 已取消 | 状态只能按允许的路径变化，并记录操作日志。 |

4 功能需求

4.1 通用账号与基础能力

| 编号 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-COM-001 | 注册登录 | 支持手机号与验证码注册；支持账号密码登录。微信授权登录作为可选扩展。 | 有效用户可以进入对应角色端；错误凭证给出明确提示。 |
| FR-COM-002 | 密码重置 | 用户通过手机号验证码设置新密码。 | 重置后旧密码失效；验证码过期后不可使用。 |
| FR-COM-003 | 个人资料 | 用户维护昵称、姓名、手机号和头像；客户维护收货地址。 | 字段校验通过后保存；敏感字段按权限脱敏显示。 |
| FR-COM-004 | 文件上传 | 支持商品图、营业执照、评价图和发货凭证上传。 | 校验类型、大小和数量；失败不产生无效业务记录。 |
| FR-COM-005 | 消息提醒 | 对审核结果、订单状态、发货和未读评价提供站内提醒。 | 提醒可标记已读，并能跳转到对应业务对象。 |

4.2 客户端小程序

| 编号 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CUS-001 | 首页与分类 | 展示轮播、灯具分类和推荐商品，支持进入分类列表。 | 只展示已上架且审核通过的商品。 |
| FR-CUS-002 | 文字搜索 | 按名称、SKU、分类、风格、材质、功率和色温等条件检索。 | 支持分页、排序和无结果提示。 |
| FR-CUS-003 | 以图搜图 | 上传图片并获得相似灯具 Top-K 结果。 | 结果包含商品、SKU、相似度和最低有效报价。 |
| FR-CUS-004 | 商品详情 | 展示商品图片、SKU 属性、库存、参考价、最低报价及商家报价列表。 | 切换 SKU 后图片、库存和报价同步变化。 |
| FR-CUS-005 | 收藏 | 客户收藏或取消收藏商品。 | 收藏列表与商品状态保持一致。 |
| FR-CUS-006 | 询价与联系 | 批量或定制需求可进入询价说明并查看平台客服信息。 | 记录目标商品和 SKU，避免客服无法定位需求。 |
| FR-CUS-007 | 创建订单 | 选择 SKU、商家、数量、收货方式和地址后创建订单。 | 后端重新校验商品、报价和库存；保存价格快照。 |
| FR-CUS-008 | 订单查询 | 查看订单列表、详情、状态和发货凭证。 | 客户只能查看本人订单。 |
| FR-CUS-009 | 商品评价 | 完成订单后提交文字和图片评价。 | 每个订单明细只能形成一条有效评价。 |

4.3 商家端小程序

| 编号 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MER-001 | 商家认证 | 提交法人、营业执照、电话、地址和店铺名称。 | 未通过认证不能发布商品或报价。 |
| FR-MER-002 | 商品维护 | 创建和编辑本店商品，维护灯具图片、描述和分类。 | 关键字段变化后重新审核。 |
| FR-MER-003 | SKU 维护 | 维护颜色、尺寸、材质、功率、色温、光通量、库存和图片。 | SKU 编码唯一；库存不能为负。 |
| FR-MER-004 | 商家报价 | 针对平台 SKU 提交、修改或撤回报价，并填写库存与备注。 | 修改后的报价重新审核；保留历史版本。 |
| FR-MER-005 | 上下架 | 控制已审核商品是否对客户可见。 | 下架不删除历史订单和报价快照。 |
| FR-MER-006 | 订单处理 | 查询本店订单，确认订单并更新备货、发货状态。 | 状态变化符合订单状态机。 |
| FR-MER-007 | 发货凭证 | 上传物流单图片或填写物流信息。 | 上传后客户可在订单详情查看。 |
| FR-MER-008 | 审核反馈 | 查看商品和报价驳回原因、未读提醒并重新提交。 | 重新提交产生新的审核记录。 |

4.4 PC 管理端

| 编号 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ADM-001 | 用户与权限 | 管理后台账号、角色、权限和启停状态。 | 权限变更即时生效并记录审计日志。 |
| FR-ADM-002 | 商家审核 | 查看商家认证材料，执行通过或驳回。 | 驳回必须填写原因。 |
| FR-ADM-003 | 商品审核 | 审核商家提交的商品及 SKU，支持查询、上下架和软删除。 | 审核记录可追踪。 |
| FR-ADM-004 | 报价审核 | 审核商家报价，查看同 SKU 全部报价和历史变化。 | 审核通过后才参与最低价计算。 |
| FR-ADM-005 | 价格规则 | 维护平台参考价、利润率或展示规则。 | 规则变化记录版本，不回写历史订单。 |
| FR-ADM-006 | 客户管理 | 按姓名、手机号或订单查询客户及必要信息。 | 地址等敏感信息默认脱敏。 |
| FR-ADM-007 | 订单管理 | 查询全部订单、查看状态、处理异常并导出课程演示数据。 | 关键修改需要操作原因和审计记录。 |
| FR-ADM-008 | 评价管理 | 查看、回复、隐藏违规评价并处理未读提醒。 | 隐藏操作不物理删除原始记录。 |
| FR-ADM-009 | 运营配置 | 维护轮播图、链接、客服二维码和灯具分类。 | 配置发布后客户端刷新可见。 |
| FR-ADM-010 | 统计概览 | 展示商家、商品、报价、订单及以图搜图调用量。 | 统计口径与明细数据一致。 |

5 数据需求

5.1 核心数据对象

| 对象 | 主要字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 账号、手机号、密码摘要、角色、状态 | 手机号唯一；密码不得明文保存。 |
| 商家 | 店铺名称、法人、营业执照、联系方式、地址、认证状态 | 一个用户绑定一个主要商家主体。 |
| 商品 SPU | 名称、分类、品牌、风格、描述、状态 | 描述一个可销售的灯具款式。 |
| 商品 SKU | SKU 编码、颜色、尺寸、材质、功率、色温、库存、图片 | 编码唯一；属于一个 SPU。 |
| 商家报价 | 商家、SKU、价格、库存、状态、生效时间、备注 | 同商家同 SKU 同时仅一条生效记录。 |
| 图像向量 | SKU 图片、模型版本、向量、生成时间 | 模型版本变化后可重建索引。 |
| 订单 | 客户、商家、金额、地址快照、状态、创建时间 | 金额和地址使用下单时快照。 |
| 订单明细 | SKU、报价快照、数量、小计 | 不能依赖后续变化的商品价格。 |
| 发货记录 | 订单、物流信息、凭证图片、发货时间 | 与订单状态变化保持一致。 |
| 评价 | 订单明细、评分、文字、图片、状态 | 仅完成订单可评价。 |
| 审核记录 | 对象类型、对象编号、结果、原因、操作者、时间 | 审核历史不可被业务修改覆盖。 |
| 操作日志 | 用户、动作、对象、时间、结果、必要上下文 | 用于答辩演示和问题追踪。 |

5.2 灯具属性字典

第一版至少支持分类、品牌、应用空间、风格、材质、颜色、尺寸、功率、色温、光通量、电压、光源类型、调光方式、安装方式和智能协议。分类与可选属性应由后台维护，避免将家具示例字段或固定枚举写死在客户端。

6 以图搜图算法需求

6.1 问题定义

输入是一张用户上传的灯具图片，输出是按视觉相似度排序的 Top-K 商品 SKU。系统需要处理背景干扰、拍摄角度、光照、裁剪和同款不同颜色等差异，并在业务层过滤未审核、未上架和无有效报价的数据。

6.2 算法流程

- 离线处理商品主图，完成尺寸归一化、特征提取、向量归一化和索引构建。

- 在线接收用户图片，完成格式校验、预处理和查询向量生成。

- 在向量索引中召回候选 SKU，使用余弦相似度或等价距离排序。

- 结合商品状态、分类、库存和报价完成业务过滤，返回 Top-K 结果。

- 记录模型版本、查询耗时和匿名化结果，用于实验复现和错误分析。

6.3 基线与实验

| 实验项 | 第一版要求 |
| --- | --- |
| 数据集 | 建立课程用灯具图片集，按 SKU 或商品款式标注相关结果，并划分索引集与查询集。 |
| 基线方法 | 实现颜色直方图或颜色与纹理组合特征，作为传统方法基线。 |
| 主方法 | 使用可解释的深度图像特征提取模型生成向量，记录模型名称、版本、输入尺寸和向量维度。 |
| 评价指标 | 至少报告 Precision@K、Recall@K、平均查询耗时和 P95 查询耗时。 |
| 对比分析 | 比较基线与主方法，分析灯具类别、背景、角度和颜色变化造成的成功与失败案例。 |
| 复现要求 | 固定数据划分与随机种子；提供索引构建、评测脚本和实验配置。 |

6.4 建议验收目标

| 指标 | v0.1 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Recall@5 | 不低于 0.75 | 相关商品在前 5 个结果中至少命中一次的查询比例。 |
| Precision@5 | 不低于 0.60 | 前 5 个结果中相关商品所占比例。 |
| 在线查询耗时 | P95 不高于 2 秒 | 不含用户网络上传时间，使用课程演示环境测量。 |
| 可用性 | 无匹配时返回空结果及引导 | 不得用不相关商品填充结果。 |

上述数值是第一版建议目标。团队完成数据集初测后，可以通过需求变更记录调整阈值，但不得取消基线比较、实验复现和失败案例分析。

7 外部接口需求

| 接口类别 | 用途 | 第一版约束 |
| --- | --- | --- |
| 短信验证码 | 注册和密码重置 | 开发环境允许使用可审计的模拟验证码；生产配置不得写入仓库。 |
| 对象存储 | 商品图、执照、评价图和发货凭证 | 使用受控文件类型与访问地址；敏感文件不公开。 |
| 图像检索服务 | 特征提取和 Top-K 召回 | 以自有评测流程为准；第三方服务只能作为可替换组件或对照。 |
| 微信授权 | 小程序快捷登录 | 列为可选扩展，不阻塞账号密码主流程。 |

7.1 接口通用约定

- 接口使用统一的身份认证、错误码、分页参数和时间格式。

- 写操作需要校验请求参数、角色权限和业务状态，重复请求不得产生重复订单或重复审核。

- 文件上传先获得受控上传凭证，再提交业务对象，避免孤立文件无限增长。

- 接口文档应包含请求、响应、权限、错误场景和示例，并与实现版本保持一致。

8 非功能需求

| 编号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | 性能 | 普通列表和详情接口在课程演示环境下 P95 不高于 800 毫秒；图像检索按第 6.4 节执行。 |
| NFR-002 | 安全 | 密码使用强哈希；接口鉴权；上传白名单；防止越权、SQL 注入和恶意文件上传。 |
| NFR-003 | 隐私 | 客户地址、手机号、身份证明和营业执照仅向必要角色展示，日志不得记录完整敏感值。 |
| NFR-004 | 一致性 | 创建订单、扣减或锁定库存、保存价格快照应在一致的事务边界内完成。 |
| NFR-005 | 可用性 | 关键失败操作给出可理解提示；外部服务不可用时不破坏已有订单和商品数据。 |
| NFR-006 | 可维护性 | 按账号、商品、报价、订单、检索等领域划分模块，禁止将核心规则只写在页面组件中。 |
| NFR-007 | 可测试性 | 核心服务可独立测试；测试数据可重建；图像检索实验具有固定配置。 |
| NFR-008 | 审计 | 商家审核、商品审核、报价审核、订单异常修改和权限变更保留操作记录。 |
| NFR-009 | 兼容性 | 客户端适配主流微信小程序环境；PC 管理端适配课程演示使用的现代浏览器。 |

9 验收标准

| 编号 | 场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 商家入驻 | 商家提交认证，管理员驳回并填写原因，商家修改后再次提交并通过。 |
| AC-02 | 商品与报价 | 商家创建灯具和 SKU，提交报价，管理员审核后客户端显示最低价和全部有效报价。 |
| AC-03 | 以图搜图 | 上传测试灯具图片，返回 Top-K SKU；结果可进入详情并查看有效报价；实验指标可复现。 |
| AC-04 | 订单履约 | 客户下单，商家确认并发货，客户查看凭证并完成订单。 |
| AC-05 | 评价 | 完成订单后客户提交评价，管理员处理违规评价且保留原始记录。 |
| AC-06 | 权限 | 客户不能访问商家或管理员接口，商家不能操作其他商家数据。 |
| AC-07 | 数据一致性 | 下架或改价后历史订单仍显示下单时的商品、报价和地址快照。 |
| AC-08 | 工程材料 | Git 历史、需求、设计、数据库与接口、测试、算法实验、总结和答辩材料齐全。 |

9.1 测试范围

- 单元测试覆盖价格选择、权限判断、状态转换和检索结果过滤等核心规则。

- 接口测试覆盖注册登录、商品、报价、审核、订单、上传和评价接口。

- 系统测试按 AC-01 至 AC-08 执行完整场景并保存结果。

- 性能测试记录接口 P95、图像检索延迟、测试环境、样本量和失败率。

- 缺陷记录包含发现版本、严重程度、复现步骤、修复提交和回归结果。

10 版本范围与后续扩展

| 阶段 | 交付范围 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求基线 | 角色、流程、数据对象、需求编号、算法指标和验收标准 | 小组确认范围并建立 Git 仓库与任务分工。 |
| M2 基础工程 | 账号权限、商家认证、分类、SPU/SKU、文件上传 | 接口测试通过，权限边界可验证。 |
| M3 交易闭环 | 报价审核、搜索、详情、订单、发货和评价 | AC-01、AC-02、AC-04、AC-05 通过。 |
| M4 算法集成 | 数据集、基线、深度特征、向量检索、业务过滤和实验报告 | AC-03 通过并达到确认后的指标。 |
| M5 验收交付 | 系统测试、性能测试、缺陷修复、文档、演示数据和答辩 PPT | AC-01 至 AC-08 全部通过。 |

10.1 后续可选扩展

第一版稳定后再评估在线支付与退款、优惠券、实时聊天、视频评价、推荐系统、复杂采购审批、库存预占、多仓库和多语言。扩展项必须通过需求变更记录进入计划，不能挤占核心闭环和算法实验的完成时间。

11 需求追踪与变更控制

每个功能需求使用唯一编号，并在设计文档、接口文档、代码提交和测试用例中引用。需求发生变化时，记录提出人、原因、影响范围、处理结论和对应版本。涉及角色权限、订单状态、价格计算或算法指标的变更，需要小组共同确认后实施。

| 需求编号 | 设计模块 | 接口或服务 | 测试用例 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 FR-CUS-003 | 图像检索模块 | POST /image-search | TC-IMG-001 至 TC-IMG-005 | 待建立 |
| 示例 FR-CUS-007 | 订单模块 | POST /orders | TC-ORD-001 至 TC-ORD-008 | 待建立 |